Про внесення змін до обласної Комплексної програми підтримки розбудови обласного телевізійного каналу "Миколаїв"

N 4, 16.08.2002

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

( ЗНЯТЕ З КОНТРОЛЮ )

( Див.рішення облради від 23.01.2003 р. N 7 )

Від 16 серпня 2002 р. N 4                              м. Миколаїв

ІІІ сесія 24 скликання

Про внесення змін до обласної Комплексної програми

підтримки розбудови обласного телевізійного каналу

"Миколаїв"

З метою  забезпечення  виконання  Заходів   щодо   реалізації

Комплексної  програми  у  2002 році,  викладених у шостому розділі

обласної  Комплексної  програми  підтримки   розбудови   обласного

телевізійного  каналу  "Миколаїв",  затвердженої рішенням обласної

ради від 24 квітня 2001 року 2001 року N6,  на підставі пункту  16

частини   першої   статті   43   Закону   України   "Про   місцеве

самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ),  статті 2.4.4. Регламенту

роботи обласної ради 24 скликання, затвердженого рішенням обласної

ради від 17 травня 2002 року N 1, обласна рада ВИРІШИЛА:

1. Викласти пункти 1,  2, 3, 4 Заходів щодо реалізації Комплексної

програми  у  2002  році  (з  невизначеним джерелом фінансування) у

такій редакції:

- Назва заходу щодо реалізації Комплексної виконання програми

- Строк виконання

- Джерело фінансування

- Орієнтовна вартість робіт (тис. грн.)

- Відповідальні за виконання робіт

1. Закупівля     обладнання,     проведення      монтажних     та

пусконалагоджувальних робіт на РРЛ - м. Новий Буг - с. Добре

- ІІІ-ІV квартали 2002 року

- Обласний бюджет

- 34,1

- управління з питань внутрішньої  політики  облдержадміністрації,

ОДТРК, ОРТПЦ

2. Закупівля    ТВ    передавача,    проведення    монтажних   та

пусконалагоджувальних робіт для смт. Березнегувате

- ІІІ-ІV квартали 2002 року

- Обласний бюджет

- 99,2

- управління  з  питань внутрішньої політики облдержадміністрації,

ОДТРК, ОРТПЦ

3. Закупівля  комплектуючих  та  проведення  відновлювальних робіт

на ТВ передавачі в м. Снігурівка

- ІІІ-ІV квартали 2002 року

- Обласний бюджет

- 32,6

- управління з питань внутрішньої  політики  облдержадміністрації,

ОДТРК, ОРТПЦ

4. Закупівля     обладнання,     проведення      монтажних      та

пусконалагоджувальних робіт на РРЛ м.Новий Буг - смт Казанка

- ІІІ-ІV квартали 2002 року

- Обласний бюджет

- 34,1

- управління  з  питань внутрішньої політики облдержадміністрації,

ОДТРК, ОРТПЦ

2. Контроль за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійні

комісії обласної ради:  з питань культури,  освіти, молоді, спорту

та засобів масової інформації  і  з  питань  планування,  бюджету,

фінансів, економічної реформи, приватизації та власності.

Голова обласної ради                               М.М. Москаленко