Про хід підготовки об'єктів теплопостачання та теплоспоживання до роботи в осінньо-зимовий період 2002-2003 рр.

N 1, 11.09.2002

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

( ЗНЯТЕ З КОНТРОЛЮ )

( Див.рішення обласної ради від 11.06.2004 р. N 28 )

Від 11 вересня 2002 р. N 1                             м. Миколаїв

ІV позачергова сесія 24 скликання

Про хід підготовки об'єктів

теплопостачання та теплоспоживання

до роботи в осінньо-зимовий період

2002-2003 рр.

Заслухавши та   обговоривши  доповідь  виконуючого  обов'язки

заступника голови облдержадміністрації Балакірева  М.В.  "Про  хід

підготовки об'єктів теплопостачання та теплоспоживання до роботи в

осінньо-зимовий період 2002-2003 рр." обласна рада відзначає, що в

області   проводиться   певна   робота   з  підготовки  до  нового

опалювального періоду.

Відповідно до розпорядження  голови  облдержадміністрації  від  30

квітня    2002    року    N    240-р    в   області   здійснюються

організаційно-технічні   заходи   з   підготовки   до   роботи   в

осінньо-зимовий період.

У містах   та   районах  області  прийнято  відповідні  розпорядчі

документи,  організовано  роботу  штабів  з  підготовки  до  зими,

встановлено форми звітності. Найбільш конкретні заходи передбачені

Миколаївським,  Вознесенським,  Южноукраїнським  міськвиконкомами,

Баштанською,   Братською,   Миколаївською   та   Новоодеською  рай

держадміністраціями.

30 серпня  поточного  року  питання  підготовки   до   зими   було

розглянуто  на  виїзному  засіданні колегії облдержадміністрації у

Снігурівському районі.  Станом на 01.09.02 запроваджені  заходи  з

підготовки  до зими дозволили на 98%  виконати роботи з підготовки

котелень,  що опалюють лікувальні  заклади,  на  97%  -  роботи  з

підготовки  котелень навчальних та дошкільних закладів,  на 69%  -

ремонтні роботи на котельнях, що опалюють житловий фонд, на 100% -

ремонт   тепломереж   навчальних  закладів,  на  57%  -  роботи  з

підготовки тепломереж  у  житловому  фонді,  на  37%  -  роботи  з

підготовки систем центрального опалення житлових будинків,  в тому

числі на 35%  в м. Миколаєві, накопичити на 46% твердого палива на

котельнях шкільних та дошкільних закладів.

Найбільш високими   темпами   проходить   підготовка  котелень  та

теплових мереж у містах та районах, де є структурні підрозділи ОКП

"Миколаївоблтеплоенерго".  У  м.  Первомайську  з  5  котелень вже

готові 4,  у м. Вознесенську з 11- 8 , в м. Очакові з 7 - 5, в смт

Березнегувате з 2 - 2, в м. Миколаєві з 49 - 32. Тричі поспіль ОКП

"Миколаївоблтеплоенерго" визнане кращим підприємством  комунальної

теплоенергетики України.

Недостатніми темпами   йде   підготовка  ряду  котелень  в  містах

Первомайську,  Очакові,   Березанському,   Очаківському   районах,

тепломереж в м. Первомайську від котелень КП МЕК "Теплоенерго" , в

м.  Очакові - від котелень міського  об'єднання  ЖКГ,  Жовтневому,

Первомайському,    Очаківському    районах;    підготовка   систем

центрального  опалення  житлових  будинків  в  М.Миколаєві  -  від

котелень    ВАТ    "МГЗ",    КТП   "Миколаївміськтеплоенерго"   та

Миколаївської   ТЕЦ,   в   м.   Первомайську,   м.   Очакові,    в

Березнегуватському,  Жовтневому,  Очаківському  та  Первомайському

районах.

В м.   Миколаєві   недостатніми   темпами   вирішується    питання

упорядкування  власності  по  котельнях,  тепломережах та ЦТП,  що

належали ЖКП "Чорноморпобутсервіс",  а також Миколаївської ТЕЦ  та

мікрорайону "Леваневців",  внаслідок чого не впроваджуються заходи

з оптимізації схем теплопостачання.

У м.  Первомайську роботи по монтажу  нової  котельні  мікрорайону

"Фрегат"  виконано  на  65%,  але  не  вирішено  питання подальшої

організації та фінансування  робіт  на  її  підключення  до  мереж

водо-,  газо-,  електропостачання  та  подачі  тепла.  Не вирішено

питання фінансування робіт з капітального  ремонту  тепломереж  та

систем центрального опалення у комунальному житловому фонді.

Вирішено питання   про   передачу   двох   комунальних   котелень,

розташованих  на  території  м.  Очакова,  у   спільну   власність

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.

Починаючи з   1996  року,  в  окремих  населених  пунктах  області

спостерігається тенденція до  зменшення  обсягів  централізованого

опалення  і  гарячого  водопостачання  та  переведення квартир  на

індивідуальне  опалення   від   сучасних   опалювальних   приладів

(електричних, газових) печей на твердому паливі.

За період  з  1996  по 2000 рік на індивідуальне опалення перейшли

мешканці 3238 квартир,  у  2001-  716  квартир,  у  2002  році  на

індивідуальне  опалення  сподіваються  перейти  мешканці  ще  1258

квартир.  Найбільш  високими  темпами   ця   робота   ведеться   у

Баштанському, Веселинівському та Новоодеському районах.

Загальна заборгованість   за   газ,   спожитий  всіма  категоріями

споживачів області у 2002 році, станом на 01.09.02 складає 5751,92

тис.грн.  Борг населення за газ,  спожитий у поточному році, склав

892,6 тис.грн.,  борг теплопостачальних підприємств складає 6600,8

тис.грн.  Місцевий бюджет розрахувався за природний газ,  спожитий

за 8 місяців 2002 року,  на 95 %. Своєчасний початок опалювального

періоду  в  повній  мірі залежатиме від стовідсоткових розрахунків

теплопостачальних підприємств за спожитий у.  2002 році  природний

газ.

Заборгованість за  електричну  енергію  з  початку  року станом на

01.09.02 становить 27,7 млн.грн.  Заборгованість населення області

за  електричну енергію з початку року станом на 01.09.02 становить

14,5 млн.грн.  Місцевий  бюджет  розрахувався  за  електроенергію,

спожиту у 2002 році,  на 104,02%. Сільгоспвиробниками області за 8

місяців  поточного  року  оплачено   112,4%.   Заборгованість   за

електричну  енергію  підприємств житлово-комунального господарства

області в нинішньому році станом на 01.08.02 складає 7,5 млн.грн.,

у т.ч. теплопостачальних підприємств -3,6 млн. грн., водоканалів -

0,5 млн.грн.

Фактичні втрати в електричних мережах  по  області  за  7  місяців

поточного року   склали   31,72%,  при  нормативі  16,65%.  Значне

відхилення фактичних втрат електроенергії в мережах від  нормативу

мають  Жовтневий  район  -  2,99 раза,  Казанківський район - 2,83

раза, Єланецький район - 2,63 раза.

З метою  забезпечення  своєчасної  підготовки   до   опалювального

періоду 2002-2003 рр.  об'єктів теплового, газового, електричного,

житлово-комунального господарств, закладів, установ та організацій

бюджетної сфери обласна рада ВИРІШИЛА:

1. Звернути   увагу  сільських,  селищних,  міських  голів,  голів

районних   рад   та   райдержадміністрацій   на   їх   персональну

відповідальність  за  своєчасну  підготовку об'єктів енергетичного

господарства,  житла та  соціальної  сфери  до  роботи  в  зимових

умовах.

2. Рекомендувати   головам   районних  рад,  сільським,  селищним,

міським головам:

2.1. В термін  до  01.10.02  розглянути  на  сесіях  районних  рад

питання   про   стан   підготовки  об'єктів  теплового,  газового,

електричного, житлово-комунального господарств,закладів та установ

бюджетної сфери до опалювального періоду 2002-2003 рр.

2.2. В  термін  до 01.10.02 вжити заходів щодо укладання договорів

на постачання та споживання енергоносіїв для бюджетних організацій

і установ.

2.3. Створити  на  місцях тимчасові депутатські комісії з контролю

за  підготовкою   об'єктів   тепло-,   електро-,   газопостачання,

житлово-комунального   господарства   та   соціальної   сфери   до

безперебійної роботи в осінньо-зимовий період 2002-2003 рр.

2.4. Посилити   роз'яснювальну   роботу   серед   населення   щодо

необхідності  сплати  боргів  за спожиті послуги з газо-,  тепло-,

електро-, водопостачання та водовідведення.

2.5. Провести інвентаризацію заборгованості за  житлово-комунальні

послуги,  розробити  і затвердити графіки погашення заборгованості

всіма споживачами.

2.6. Внести  корективи  до  місцевих  бюджетів  за  підсумками  їх

виконання  за  9  місяців  поточного року,  передбачивши виділення

коштів на капітальний ремонт житла, благоустрій населених пунктів,

в  першу  чергу  -  на виконання невідкладних робіт,  пов'язаних з

підготовкою до зими.

2.7. Розглянути та затвердити на сесіях відповідних рад  Програми,

реформування житлово-комунального господарства.

3. Рекомендувати   Миколаївському   міському   голові  Чайці  В.Д.

посилити організаційну роботу та терміново вжити  всіх  необхідних

заходів з:

3.1. Підвищення  рівня  платежів  за  спожиту  електричну  енергію

житловокомунальними та теплопостачальними підприємствами міста.

3.2. Зменшення  суми  заборгованості  за  спожитий  природний  газ

підприємствами теплоенергетики міста.

3.3. Упорядкування  власності та балансової приналежності котелень

ДАХК "ЧСЗ",  мікрорайону "Леваневців",  ЖКП "Чорноморпобутсервіс",

Миколаївської ТЕЦ.

4. Рекомендувати  Первомайському  міському  голові Пшенишнюку П.С.

посилити організаційну роботу та терміново вжити  всіх  необхідних

заходів з:

4.1. Підготовки   тепломереж   та   систем  центрального  опалення

житлових будинків в мікрорайонах "Фрегат", "Гілея", "Дизельмаш" та

по вул. Кам'яномостівській.

4.2. Забезпечення    щоденного   проведення   засідань   штабу   з

будівництва нової котельні в мікрорайоні "Фрегат".

5. Рекомендувати  Очаківському  міському  голові   Карпенку   А.Л.

посилити  організаційну  роботу та терміново вжити всіх необхідних

заходів з ремонту котелень  по  вул.  60-річчя  СРСР  та  по  вул.

Ольвійській.

6. Рекомендувати  керівникам підприємств,  організацій та установ,

що фінансуються з державного бюджету, для забезпечення достатнього

функціонування підвідомчих закладів,  вирішити у своїх вищестоящих

органах  питання  про   встановлення   або   коригування   лімітів

асигнувань  на споживання енергоносіїв в межах укладених договорів

з тепло-, газо-, електро-, водопостачальними підприємствами.

7. Звернутись до Верховної Ради України з пропозиціями:

7.1. На законодавчому рівні  вирішити  питання  щодо  впровадження

єдиних тарифів на електроенергію та природний газ для населення та

підприємств, що надають житлово-комунальні послуги.

7.2. Розглянути    питання    щодо    встановлення    кримінальної

відповідальності  за  порушення  правил  користування  електричною

енергією.

8. Контроль за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну

комісію   обласної   ради   з  питань  промисловості,  транспорту,

енергетики,   зв'язку,   житлово-комунального   господарства    та

будівництва.

Голова обласної ради                               М.М. Москаленко