У К Р А Ї Н А

# МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

## Р І Ш Е Н Н Я

Від  11 червня 2004 року №  4

м.Миколаїв

Про обласну Програму забезпечення                                  ХV сесія 24 скликання

населення Миколаївської області

проводовим мовленням на 2004 рік

Відповідно до пункту   16 частини першої статті 43 Закону  України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою поліпшення інформування населення Миколаївської області через мережу проводового мовлення  обласна рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити обласну Програму забезпечення населення Миколаївської області проводовим мовленням на 2004 рік (далі – Програма) , що додається.

- Рекомендувати  районним, міським  (міст  обласного значення )  радам  затвердити відповідні регіональні програми з урахуванням затвердженої цим рішенням Програми.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань промисловості, транспорту, енергетики, зв’язку, житлово – комунального господарства та будівництва .

Голова обласної ради 			                           М.М. Москаленко

### ЗАТВЕРЖДЕНО

рішенням обласної ради

від 11 червня 2004 року №  4

### ОБЛАСНА ПРОГРАМА

забезпечення населення     Миколаївської   області

проводовим мовленням на  2004 рік

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Обласна Програма забезпечення населення Миколаївської області  проводовим мовленням на 2004 рік розроблена відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення", Закону України "Про зв’язок", Правил охорони ліній зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1996 року, Правил користування проводовим мовленням, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 1997 року № 484.

МЕТА  ПРОГРАМИ

Метою Програми є :

більш повне забезпечення населення області послугами радіомовлення;

поліпшення якості послуг за рахунок підтримки в належному стані діючої мережі проводового мовлення;

відновлення радіоліній, які руйнуються під час реконструкції електроліній сумісної підвіски, будівництва різних підземних комунікацій  та при стихійних лихах.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ:

прискорення відновлення зруйнованих радіоліній протягом року;

забезпечення відновлення у визначені контрольні терміни всіх радіоточок,  зруйнованих під час реконструкції електроліній та будівництва підземних комунікацій;

модернізація та оптимізація мережі проводового мовлення;

значне  зменшення експлуатаційних затрат на утримання мережі проводового мовлення;

відновлення трансляції програм місцевого міськрайонного радіомовлення в усіх районах і містах області;

поступове впровадження ефірного радіомовлення в населених пунктах, де відновлення пошкодженого проводового мовлення недоцільне.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, буде здійснюватись частково за рахунок власних коштів ВАТ "Укртелеком" та залучених коштів в межах чинного законодавства.

ПРОГНОЗНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація Програми у 2004 році дасть можливість:

зменшити загальну кількість непрацюючих радіоточок, зруйнованих сторонніми організаціями під час реконструкції електроліній сумісної підвіски з радіолініями та під час будівництва газо-, водопроводів, до 2% від загальної кількості;

спрямовувати доходи, отримані від наданих послуг проводового мовлення, на розвиток мережі проводового мовлення;

зменшити експлуатаційні затрати на утримання мережі проводового мовлення, передбачивши за рахунок цього зменшення збитковості  проводового мовлення;

поліпшити якість послуг проводового мовлення;

зменшити відсів радіоточок, утримуючи їх кількість на рівні 16-18 одиниць на 100 сімей населення;

забезпечити в усіх районах та містах області трансляцію місцевого мовлення;

впровадити  місцеве ефірне радіомовлення.

ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

1. Вирішити  питання  щодо безоплатного забезпечення ефірними приймачами малозабезпечених верств населення області.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети   міських (міст обласного значення )   рад, Миколаївська   дирекція ВАТ “Укртелеком”

(за узгодженням).

2004 рік (після впровадження ефірного мовлення).

2. Провести роботу з фізичними та юридичними особами, які є засновниками міськрайонного мовлення, щодо оформлення у встановленому порядку ліцензій з метою  відновлення його трансляції по мережі проводового мовлення .

Райдержадміністрації, виконавчі комітети   міських (міст обласного значення)   рад, Миколаївська   дирекція ВАТ “Укртелеком” (за узгодженням).

Протягом 2004 року.

3. Надавати  допомогу структурним підрозділам Миколаївської   дирекції ВАТ “Укртелеком” на місцях у дотриманні підприємствами і організаціями Правил охорони ліній зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1996 року № 135,  під час будівництва газо-, водопроводів та доріг.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети   міських (міст обласного значення )   рад, Миколаївська дирекція ВАТ "Укртелеком" (за узгодженням).

Постійно, протягом 2004 року.

4. Надавати допомогу Миколаївській  дирекції ВАТ “Укртелеком”  у відновленні зруйнованих радіоліній у разі несанкціонованого виконання робіт, що призвели до руйнування ліній проводового мовлення.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети   міських (міст обласного значення)   рад, Миколаївська   дирекція ВАТ “Укртелеком” (за узгодженням).

Постійно, протягом 2004 року.

5. Провести капітальний  та поточний ремонт 7,5 тисячі кілометрів радіоліній, відновити 2 тисячі непрацюючих радіоточок .

Миколаївська   дирекція  ВАТ “Укртелеком”(за узгодженням).

Протягом 2004 року.

6. З метою модернізації і оптимізації мережі проводового мовлення, за рахунок  коштів  Миколаївської дирекції ВАТ “Укртелеком”, побудувати           10 нових сільських  автоматизованих радіовузлів. Замінити енергоємне лампове обладнання на напівпровідникове на 15 радіовузлах.

Миколаївська  дирекція  ВАТ    “Укртелеком” (за    узгодженням).

Протягом 2004 року.

7. Відновити районне мовлення там, де засновникам  уже видано ліцензії на його проведення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети   міських (міст обласного значення)   рад , Миколаївська   дирекція ВАТ “Укртелеком ” (за узгодженням).

II півріччя  2004 року.

8. Передбачити впровадження у районах області  ефірного  радіомовлення за рахунок будівництва нових і реконструкції діючих малопотужних ультракороткохвильових радіостанцій, з використанням антенних споруд обласного радіотелевізійного передавального центру.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети   міських (міст обласного значення )   рад, Миколаївська   дирекція ВАТ “Укртелеком ” (за узгодженням), Миколаївський обласний радіотелевізійний передавальний  центр (за узгодженням).

Протягом 2004 року.

9. З метою забезпечення нормального функціонування  системи оповіщення цивільної оборони області по мережі проводового мовлення запропонувати керівникам підприємств і організацій усіх форм власності та державних установ подати заяви до підрозділів Миколаївської дирекції            ВАТ “Укртелеком” на додаткову радіофікацію службових приміщень підпорядкованих закладів, гуртожитків, лікарень, ФАПів, робочих місць, забезпечивши фінансування цих робіт та абонентську плату.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети   міських (міст обласного значення)   рад ,

Миколаївська   дирекція ВАТ “Укртелеком ” (за узгодженням).

Протягом 2004  року.

10. Забезпечити дотримання проектними та будівельними організаціями області вимог пункту 15 Правил користування проводовим мовленням, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 1997 року        № 484, під час будівництва та реконструкції об’єктів народного господарства, державних установ, торговельних об’єктів , шкіл, лікарень, дитячих садків, закладів відпочинку, інших об’єктів з великою кількістю людей та  житлових багатоквартирних будинків.

Приймати об’єкти будівництва в експлуатацію тільки за наявності працюючої мережі проводового мовлення. Недопускати  відкриття баз відпочинку, санаторіїв, профілакторіїв без наявності діючих мереж радіофікації.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети   міських (міст обласного значення)   рад ,

Миколаївська   дирекція ВАТ “Укртелеком ” (за узгодженням).

Протягом 2004 року.

11. Сприяти Миколаївській дирекції ВАТ “Укртелеком” у розвитку мережі проводового мовлення  відповідно до Правил користування проводовим мовленням, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від               22 травня 1997 року № 484.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети   міських (міст обласного значення)   рад.

Протягом 2004 року.

_______________________________________________________________

| Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради | В.О.Кравченко |
| --- | --- |