У К Р А Ї Н А

# МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

## Р І Ш Е Н Н Я

Від 10 вересня 2004 року  № 4

м.Миколаїв

| Про хід підготовки об'єктів теплопо- стачання та теплоспоживання до роботи в осінньо-зимовий період 2004-2005 років | XVII сесія 4 скликання |
| --- | --- |

Заслухавши та обговоривши доповідь заступника голови облдержадміністрації Балакірєва М.В. про хід підготовки об'єктів теплопостачання та  теплоспоживання  до роботи в осінньо-зимовий період 2004-2005 років обласна рада відзначає, що в області проводиться певна робота з підготовки до нового опалювального періоду.

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від                     15 квітня 2004 року № 180-р «Про  пiдсумки  опалювального перiоду 2003/2004 року та завдання з пiдготовки  об'єктiв теплопостачання i теплоспоживання на міжопалювальний перiод 2004 року» в області здійснюються організаційно-технічні заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період.

У містах та районах області прийнято відповідні розпорядчі документи, організовано роботу штабів з підготовки до зими, двічі на місяць ведеться моніторинг стану підготовчих робіт. Питання підготовки розглядаються на засіданнях обласних, міських, районних штабів, колегій та виїзних нарадах.

В містах Миколаєві, Первомайську, Очакові проводяться заходи з реформування теплопостачальних підприємств шляхом передачі котелень, центральних теплових пунктів та тепломереж на баланс та в оренду обласному комунальному підприємству «Миколаївоблтеплоенерго».

В міжопалювальний період цього року в м. Миколаєві від                         КТП «Миколаївміськтеплоенерго» та ЖКП-12 прийнято в оренду 72 котельні, 17 центральних теплових пунктів, 78,2 км теплових мереж; в м. Очакові від військової частини А-3210 у спільну комунальну власність області приймаються 2 котельні та 2,8 км теплових мереж; вирішується питання передачі у спільну комунальну власність області 3 котелень, 3 топкових та 25,1 км теплових мереж у м. Первомайську.

Запроваджені заходи з підготовки до зими  станом на 1 вересня 2004 року дозволили  на 81 % виконати роботи з підготовки котелень, що опалюють лікувальні заклади, на 98,3 % - роботи з підготовки котелень навчальних та дошкільних закладів, на 89,8 % - ремонтні роботи на котельнях, що опалюють житловий фонд, на 89,1 % - роботи з підготовки тепломереж у житловому фонді.

Проте незадовільний технічний стан прийнятих окремих об’єктів теплопостачання, їх моральний та фізичний знос, недосконалість схем теплопостачання потребують вжиття невідкладних заходів щодо оптимізації схем теплопостачання, заміни та ремонту аварійних мереж і обладнання.

Для виконання ремонтних робіт на об’єктах, експлуатацію яких здійснює ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» додатково необхідно 3957 тис. грн., в т.ч. на об’єктах м. Очакова - 231,0 тис. грн., м. Первомайська - 586,0 тис. грн.                        та м. Миколаєва - 3140 тис. грн. Додаткові обсяги фінансування необхідно виділити Миколаївській, Первомайській, Очаківській міським радам, Березанській, Березнегуватській, Вознесенській, Жовтневій, Миколаївській, Новоодеській, Новобузькій, Снігурівській, Первомайській районним радам, міським, селищним, сільським радам цих районів на виконання ремонтних робіт по підпорядкованих об’єктах комунальної власності.

Невирішеність питань між ВАТ „Миколаївська ТЕЦ” та ДК „Газ України” щодо погашення заборгованості за природний газ, спожитий  для виробництва електричної енергії в сумі 12,6 млн.грн., ставить під загрозу виділення ліміту газу для виробництва теплоенергії в опалювальному періоді  2004-2005 рр. для населення.

Своєчасний початок опалювального періоду в повній мірі залежатиме від стовідсоткових  розрахунків теплопостачальних підприємств за спожитий у 2004 році природний газ та електричну енергію.

Заборгованість за електричну енергію, спожиту всіма категоріями споживачів за 2004 рік, становить 13033 тис. грн., в т.ч. населенням -                            7241 тис. грн. Місцевий бюджет та сільгоспвиробники розрахувалися за спожиту у 2004 році електроенергію на 100 %. Заборгованість за електричну енергію підприємств житлово-комунального господарства області складає                            7649 тис. грн., у т.ч. теплопостачальних підприємств – 1775,5 тис.грн., водоканалів – 716,0 тис. грн.

Місцевий бюджет у 2004 році не має заборгованості за спожитий всіма категоріями споживачів природний газ. Проте через невідповідність тарифів на опалення для населення їх фактичній собівартості, рівень відшкодування цієї послуги для різних теплопостачальників коливався у  2004 році від 77 % до 96,5%, в т.ч. по ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» він склав 85,1 %, а різниця в цінах склала 3589 тис. грн. Крім того, заборгованість населення за спожиту теплову  енергію   складає   43985,6  тис.грн., в тому числі за 8 місяців 2004 року – 2355,0 тис.грн. Внаслідок цього станом на 1 вересня 2004 року теплопостачальні   підприємства   заборгували   за спожитий природний газ 6263 тис.грн.,    в т.ч.  ОКП   «Миколаївоблтеплоенерго»   -   3339 тис. грн., КТП «Миколаївміськтеплоенерго» - 2202 тис. грн., ЖКП-12 – 542 тис. грн., ПЖПП «Добробут-С» - Миколаївського району – 180 тис. грн.

З метою забезпечення своєчасної підготовки до опалювального періоду 2004-2005 років об'єктів теплового, газового, електричного, житлово-комунального господарств, закладів, установ та організацій бюджетної сфери  обласна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Звернути увагу сільських, селищних, міських голів, голів районних рад та райдержадміністрацій на їх персональну відповідальність за своєчасну підготовку об'єктів енергетичного господарства, житла та соціальної сфери до роботи в зимових умовах.

2. Рекомендувати головам районних рад, сільським, селищним, міським головам:

2.1. В термін до 1 жовтня  2004 року  розглянути на сесіях відповідних рад питання про стан підготовки об'єктів теплового, газового, електричного, житлово-комунального господарств, закладів та установ бюджетної сфери до роботи в опалювальний період 2004-2005 років.

2.2. Створити на місцях тимчасові депутатські комісії з контролю за підготовкою об'єктів тепло-, електро-, газопостачання, житлово-комунального господарства та соціальної сфери до безперебійної роботи в осінньо-зимовий період 2004-2005 років.

2.3. Організувати системне проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо необхідності реструктуризації заборгованості за спожиті послуги з газо-, тепло-, електро-, водопостачання, водовідведення та квартирної плати.

2.4. Виділити кошти з  місцевих бюджетів на капітальний ремонт житла, благоустрій населених пунктів, в першу чергу - на виконання невідкладних робіт, пов'язаних з підготовкою до зими.

3. Рекомендувати Миколаївському міському голові Чайці В.Д. посилити організаційну роботу та:

3.1. Терміново вжити всіх необхідних заходів з виконання зобов’язань, визначених  протоколом   «Про  передачу   котелень    та   теплових   мереж КТП «Миколаївміськтеплоенерго» в оренду  ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», в частині фінансування ремонтних робіт котелень та теплових мереж.

3.2. В термін до 1 жовтня 2004 року разом з ВАТ „Миколаївська ТЕЦ” та ДК „Газ України” визначитися щодо термінів погашення наявної заборгованості за природний газ та вжити заходів щодо виділення  достатніх обсягів газу для стабільної роботи в опалювальний період 2004-2005 років.		4. Рекомендувати Первомайському міському голові Пшенишнюку П.С.:

4.1. Завершити роботи з гідравлічних випробувань внутрішньобудин-кових систем опалення житлових будинків, ремонту, в т.ч. ізоляції трубопроводів внутрішньобудинкової розводки систем центрального опалення житлових будинків  у мікрорайонах "Фрегат", "Гілея", "Коротченко" та по                вул. Кам'яномостівській.

4.2. Разом  з  директором ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Березниць-ким В.М. вжити заходів щодо завершення ремонтних робіт  на теплових мережах  у мікрорайонах "Фрегат", "Гілея", "Коротченко" та по вул.Кам'яномостівській і передачі їх в термін до 1 жовтня 2004 року у спільну комунальну власність області на баланс ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

4.3. Завершити роботи з переведення квартир в окремих житлових будинках на індивідуальне опалення мікрорайонів "Фрегат", "Гілея", "Коротченко" та по вул. Кам'яномостівській, які від’єднуються від централізованого теплопостачання.

4.4. В термін до 1 жовтня 2004 року вжити заходів щодо погашення заборгованості за енергоносії по ТОВ "Енетеп", упорядкування форми власності і подальшої експлуатації котельні та теплових мереж, що опалюють мікрорайон житлово-комунального підприємства  «Побут-2».

5. Рекомендувати Очаківському міському голові Карпенку А.Л.:

5.1. Вжити заходів щодо прийняття в термін до 1 жовтня 2004 року восьмиквартирних будинків в/м № 68 у комунальну власність територіальної громади м. Очакова.

5.2. В термін до 1 жовтня 2004 року завершити роботи з будівництва магістрального газопроводу середнього тиску по вул. Ольвійській.

6. Головам Березанської, Березнегуватської, Вознесенської, Жовтневої, Миколаївської, Новоодеської, Новобузької, Снігурівської райдержадмініст-рацій та районних рад вжити заходів щодо завершення робіт з переведення на індивідуальне опалення квартир, у яких проживають малозабезпечені громадяни,  будинки яких відключені від централізованого теплопостачання.

7. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій та установ, що фінансуються з державного бюджету, для забезпечення достатнього функціонування підвідомчих закладів вирішити питання щодо встановлення або коригування лімітів асигнувань на споживання енергоносіїв у межах укладених договорів з тепло-, газо-, електро-, водопостачальними підприємствами.

8. На виконання пунктів 3, 24 Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Миколаївської області на 2004-2005 роки та на період до 2010 року, затвердженої рішенням обласної ради від 23 липня 2004 року №3, передбачити ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" у 2004 році  за рахунок обласного бюджету:

8.1. Виділення коштів по поповнення статутного фонду підприємства в сумі 1,9 млн.грн. для оновлення основних фондів.

8.2. Дотацію в сумі 500 тис.грн. – на компенсацію витрат підприємства в зв’язку з невідповідністю затверджених тарифів на послуги теплопостачання для населення фактичним витратам на виробництво тепло енергії.

9. Рекомендувати ВАТ „Миколаївгаз” (Сусуловському), ВАТ ЕК „Мико-лаївобленерго” (Попову) забезпечити завершення робіт з підготовки систем електро-, газопостачання в термін до 1 жовтня 2004 року.

10. Управлінням освіти і науки, охорони здоров’я, культури облдержадміністрації в термін до 1 жовтня 2004 року забезпечити стовідсоткове виконання робіт з підготовки  об’єктів освіти, охорони здоров’я та культури до роботи в опалювальний період 2004-2005 років.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань промисловості, транспорту, енергетики, зв’язку, житлово-комунального господарства та будівництва .

Голова обласної ради                                                                      М.М.Москаленко