У К Р А Ї Н А

# МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

# Р І Ш Е Н Н Я

Від  30 жовтня  2007    року  №  14

м.Миколаїв

Про хід використання коштів				XVII сесія

інвестиційних субвенцій				п'ятого скликання

з державного бюджету місцевим бюджетам

Враховуючи рішення обласної ради від 14 серпня 1997 року № 1 "Про делегування повноважень обласній державній адміністрації" щодо забезпечення облдержадміністрацією економічного і соціального розвитку області, ефективного використання фінансових ресурсів, та заслухавши інформацію з цього питання, обласна рада відмічає низький рівень використання коштів інвестиційних субвенцій з державного бюджету, а саме:

з передбачених області на 2007 рік 96,1 млн. гривень станом на 19 жовтня 2007 року надійшло 68,6 млн. гривень, використано 37,7 млн. гривень або 54,9 відсотка до профінансованого і 39,2 відсотка до річного обсягу, в тому числі:

на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, заходів з попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах, в тому числі на ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень (на 2007 рік передбачено 25988,2 тис. гривень, станом на 19 жовтня 2007 р. профінансовано 13298,4 тис. гривень, використано - 2987,1 тис. гривень або 22,5 відсотка до профінансованого і 11,5 відсотка до річного обсягу);

на заходи з енергозбереження, в тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень,- будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів (на 2007 рік передбачено 23623,8 тис. гривень, станом на                      19 жовтня 2007 року профінансовано 14611,5 тис. гривень,  використано - 3716,2 тис. гривень або 25,4 відсотка до профінансованого і 15,7 відсотка до річного обсягу).

З метою своєчасного, цільового та ефективного використання коштів інвестиційних субвенцій, наданих області з державного бюджету, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1.	Роботу обласної державної адміністрації щодо виконання делегованих повноважень в частині організації роботи з використанням коштів інвестиційних державних субвенцій за 9 місяців 2007 року вважати недостатньою.

Взяти до уваги запевнення новопризначеного голови облдержадміністрації на засіданні президії обласної ради, що обсяги фінансування з державного бюджету на 2007 рік будуть використані у повному обсязі.

- Вказати обласній державній адміністрації на ігнорування та невиконання рекомендацій постійних комісій обласної ради щодо своєчасного подання матеріалів на розгляд сесії та визначення доповідача з цього питання.

3. Зажадати від облдержадміністрації надати оцінку діям головних розпорядників коштів, що призвели до незадовільного стану використання субвенцій, та вжити невідкладних заходів для забезпечення ефективного і цільового їх використання у повному обсязі.

4. Винести на розгляд сесії обласної ради у І кварталі 2008 року звіт голови обласної державної адміністрації про вжиті заходи з цього питання.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій.

Голова обласної ради						Т.В.Демченко