Додаток 2

до Програми

(млн.грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходу | Джерела фінансування | Прогнозні обсяги фінансування Програми | У тому числі за роками | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розроблення документації щодо землеустрою для надання у користування земельних ділянок у встановленому чинним законодавством порядку. | Кошти державного бюджету (в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії), обласного та місцевих бюджетів (внески до статутного капіталу, надання фінансової підтримки та інше), інші джерела, не заборонені чинним законодавством. | 6 | 2 | 4 |  |  |
| 2. | Виготовлення проектної документації та виконання робіт із проведення поточного ремонту покриття злітно-посадкової смуги, руліжної доріжки та перону. | 35 | 35 |  |  |  |
| 3. | Поточний ремонт систем посадки, випробування та налаштування засобів посадки з обльотом літаком-лабораторією. | 1,6 | 1,6 |  |  |  |
| 4. | Реконструкція світлосигнальної системи злітно-посадкової смуги. | 24 | 15 | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Виготовлення проектної документації та проведення капітального ремонту існуючого аеровокзального комплексу. | Кошти державного бюджету (в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії), обласного та місцевих бюджетів (внески до статутного капіталу, надання фінансової підтримки та інше), інші джерела, не заборонені чинним законодавством. | 55 | 35 | 10 | 5 | 5 |
| 6. | Виготовлення проектної документації та поточний ремонт огорожі по периметру території аеропорту. | 1,2 | 1,2 |  |  |  |
| 7. | Виготовлення проектної документації та капітальний ремонт огорожі по периметру території аеропорту з установленням технічних засобів сигналізації та спостереження. | 22 | 10 | 8 | 4 |  |
| 8. | Виготовлення проектної документації та реконструкція інженерних мереж аеропорту. | 25 | 10 | 10 | 5 |  |
| 9. | Відновлення автопарку, придбання спеціальних автотранспортних засобів, приладів та іншого обладнання. | 26 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| 10. | Придбання обладнання для обслуговування повітряних суден. | 27 | 10 | 7 | 7 | 3 |
| 11. | Реконструкція радіонавігаційних систем посадки. | Кошти державного бюджету (в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії), обласного та місцевих бюджетів (внески до статутного капіталу, надання фінансової підтримки та інше), інші джерела, не заборонені чинним законодавством.  Кошти державного бюджету (в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії), обласного та місцевих бюджетів (внески до статутного капіталу, надання фінансової підтримки та інше), інші джерела, не заборонені чинним законодавством. | 73 | 10 | 20 | 20 | 23 |
| 12. | Виготовлення проектної документації та виконання робіт із проведення реконструкції злітно-посадкової смуги, руліжної доріжки та перону. | 330 | 0 | 75 | 85 | 170 |
| 13. | Навчання персоналу та сертифікація служб наземного обслуговування. | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 14. | Виготовлення проектної документації та виконання робіт із проведення реконструкції будівництва митних складів та складської вантажної інфраструктури. | 70 | 10 | 15 | 25 | 20 |
| 15. | Дослідження та роботи, пов'язані із сертифікацією аеродрому. | 1,6 | 1,6 |  |  |  |
| 16. | Придбання обладнання для забезпечення авіаційної безпеки. | 3,3 | 1,3 | 1 | 1 |  |
| 17. | Придбання обладнання для транспортування пасажирів. | 20 |  | 10 | 10 |  |
| 18. | Придбання обладнання для реєстрації, транспортування та контролю за багажем. | Кошти державного бюджету (в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії), обласного та місцевих бюджетів (внески до статутного капіталу, надання фінансової підтримки та інше), інші джерела, не заборонені чинним законодавством. | 12 |  | 5 | 7 |  |
| 19. | Інші види робіт щодо ремонту та утримання аеровокзального комплексу. | 9 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Разом |  | 742,5 | 150,0 | 177,2 | 183,1 | 232,2 |
|  | | | | | | | |

Виконувач обов'язків начальника управління

інфраструктури облдержадміністрації С.В.Сікорський