ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

12 жовтня 2017 року № 24

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,

що вносяться до Програми розвитку комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» Миколаївської обласної ради  на 2017-2020 роки

1. Доповнити розділ 5. «Основні завдання і заходи Програми» після абзацу дев'ятнадцятого абзацом двадцятим такого змісту:

"надання фінансової підтримки на утримання аеропорту".

2. Додаток 2 до Програми викласти у такій редакції:

| (млн. гривень) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходу | Джерела фінансування | Прогнозні показники фінансування Програми | У тому числі за роками |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розроблення документації щодо землеустрою для надання у користування земельних ділянок у встановленому чинним законодавством порядку. | Кошти державного бюджету (в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії), обласного та місцевих бюджетів (внески до статутного капіталу, надання фінансової підтримки та інше), інші джерела, не заборонені чинним законодавством. | 1,3 | 0,3 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Виготовлення передпроектної (геологічні, геодезичні дослідження тощо), проектної документації та виконання робіт з проведення поточного ремонту покриття злітно-посадкової смуги, руліжної доріжки. |  | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Поточний ремонт радіотехнічних засобів аеродрому, навігаційних систем, випробування та налаштування засобів посадки з обльотом літаком-лабораторією. |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Модернізація, дооснащення, реконструкція світлосигнальної системи злітно-посадкової смуги. |  | 69 | 35 | 34 | 0 | 0 |
| 5. | Виготовлення передпроектної (геологічні, геодезичні дослідження тощо), проектної документації та проведення капітального ремонту існуючого аеровокзального комплексу. | Кошти державного бюджету (в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії), обласного та місцевих бюджетів (внески до статутного капіталу, надання фінансової підтримки та інше), інші джерела, не заборонені чинним законодавством. | 90 | 28 | 52 | 10 | 0 |
| 6. | Виготовлення передпроектної (геологічні, геодезичні дослідження тощо), проектної документації та поточний ремонт огорожі по периметру території аеропорту. |  | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Виготовлення передпроектної (геологічні, геодезичні дослідження тощо), проектної документації та капітальний ремонт огорожі по периметру території аеропорту з установленням технічних засобів сигналізації та спостереження. |  | 31 | 8 | 8 | 15 | 0 |
| 8. | Виготовлення проектної документації та реконструкція інженерних мереж аеропорту. |  | 25 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 9. | Відновлення автопарку, придбання спеціальних автотранспортних засобів, приладів та іншого обладнання. |  | 25,7 | 3,7 | 6 | 8 | 8 |
| 10. | Придбання обладнання для обслуговування повітряних суден. |  | 17 | 0 | 7 | 7 | 3 |
| 11. | Реконструкція, модернізація, технічне переоснащення радіотехнічних, навігаційних систем аеродрому, авіаційного, наземного та повітряного електрозв'язку, автоматизованої метрологічної системи. | Кошти державного бюджету (в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії), обласного та місцевих бюджетів (внески до статутного капіталу, надання фінансової підтримки та інше), інші джерела, не заборонені чинним законодавством. | 97 | 0 | 47 | 50 | 0 |
| 12. | Виготовлення проектної документації та виконання робіт із проведення реконструкції злітно-посадкової смуги, руліжної доріжки та перону. |  | 255 | 0 | 5 | 100 | 150 |
| 13. | Навчання персоналу та сертифікація служб наземного обслуговування. |  | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0 |
| 14. | Виготовлення проектної документації та виконання робіт із проведення реконструкції будівництва митних складів та складської вантажної інфраструктури. |  | 26 | 0 | 6 | 10 | 10 |
| 15. | Дослідження та роботи, пов'язані із сертифікацією аеродрому та аеропортових служб. |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Придбання обладнання для забезпечення авіаційної безпеки. |  | 2,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 |
| 17. | Придбання обладнання для транспортування пасажирів. |  | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 18. | Придбання обладнання для реєстрації, транспортування та контролю за багажем. | Кошти державного бюджету (в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії), обласного та місцевих бюджетів (внески до статутного капіталу, надання фінансової підтримки та інше), інші джерела, не заборонені чинним законодавством. | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 19. | Інші витрати, в тому числі роботи та послуги з ремонту, утримання аеропортового комплексу, дослідження тощо. |  | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 |
|  | Разом |  | 742,5 | 150,0 | 191,2 | 230,3 | 171 |

Виконувач обов'язків начальника

управління інфраструктури облдержадміністрації 									С.В. Сікорський