- МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ

обласної ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності, приватизації та капітального будівництва

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

| 26 липня 2016 року | Миколаїв | № | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Про хід здійснення на території області будівництва об’єктів, яке проводиться за рахунок обласного бюджету

Заслухавши та обговоривши інформацію управління капітального будівництва облдержадміністрації, враховуючи листи управління капітального будівництва облдержадміністрації № 645/01-01-05 від 30 червня 2016 року та № 447/01-14/01 від 15 липня 2016 року постійна комісія

КОНСТАТУЄ:

За інформацією управління капітального будівництва за станом на 30.06.2016 року на 2016 рік всього за рахунок коштів обласного бюджету розвитку на проведення будівельних робіт передбачено виділення 62607,338 тис. грн., з яких фактично виконано робіт на суму 17370,232 тис.грн. або 27,7 відсотків, у тому числі:

на капітальні вкладення виділено 42476,228 тис. грн., проведено робіт на суму 7666,816 тис. грн. або 18,0 відсотків від запланованого;

на капітальні ремонти виділено 20131,110 тис. грн., проведено робіт на суму 9703,416 тис. грн. або 48,2 відсотка від запланованого.

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію заступника начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації Пялик Г.О. про хід здійснення на території області будівництва об’єктів, які проводяться за рахунок обласного бюджету взяти до відома.

2. Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації:

забезпечити ефективне і цільове використання бюджетних коштів, що передбачені в обласному бюджеті 2016 року на капітальні вкладення та ремонти на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, де виконує функції замовника;

забезпечити ефективність використання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області (об’єкти незавершеного будівництва, незавершених капітальних інвестицій в необоротні матеріальні активи, об’єктів нерухомого майна тощо), що перебуває на його балансі;

3. Зазначити, що питання погашення кредиторської заборгованості управлінням капітального будівництва облдержадміністрації за виконані обсяги робіт у минулі роки, здійснені за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету, розглянуто Миколаївською обласною радою, про що управління повідомлено листом № 696-03-05-16 від 20 липня 2016 року.

Голова постійної

комісії обласної ради								Г.В. Ташлик