- МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ

обласної ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності, приватизації та капітального будівництва

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

| 26 липня 2016 року | Миколаїв | № | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Про стан виконання обласної Програми «Питна вода Миколаївщини» на період до 2020 року

Заслухавши та обговоривши інформацію управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності, приватизації та капітального будівництва від 30.05.2016 № 4, лист управління житлово-комунального господарства № 644/01-03 від 29.06.2016 щодо стану виконання обласної Програми «Питна вода Миколаївщини» на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради № 5 від 28.03.2008 року, (далі – Програма) постійна комісія

КОНСТАТУЄ:

Метою Програми визначено попереднє опрацювання базових аналітичних даних щодо потенційних запасів питної води на території області, залучення спеціалізованої науково-дослідної установи для детального визначення економічно обґрунтованих напрямів забезпечення населення питним водопостачанням у розрізі адміністративно-територіальних одиниць області; опрацювання і погодження організаційних, технічних заходів з перспективної реалізації завдань щодо поліпшення питного водопостачання населених пунктів області.

За період дії Програми організована і діє система державного обліку суб’єктів господарської діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення шляхом ліцензування господарської діяльності згідно з Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

У відповідності до реєстраційних даних, на території області здійснюють ліцензовану діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення 98 підприємств:

5 підприємств, а саме: МКП «Миколаївводоканал», КП «Первомайський міський водоканал», КП «Теплопостачання та водоканалізаційне господарство» м.Южноукраїнськ, КП «Водопостачання м.Вознесенськ», ТОВ «Біологічні очисні споруди» м.Вознесенськ є ліцензіатами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

93 підприємства є ліцензіатами обласної державної адміністрації.

У відповідності до вимог п.6 постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 273 «Про внесення змін до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Питна вода України» щодо необхідності наявності схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання населених пунктів розроблені схеми оптимізованого водопостачання та водовідведення населених пунктів з чисельністю населення понад 20 тис. осіб, а саме в містах Миколаєві, Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську.

До утримання і експлуатації об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, особливо в сільській місцевості, органами місцевого самоврядування залучені суб’єкти приватного бізнесу, а також об’єднання громадян за рахунок створення у відповідності до Законів України «Про кооперацію», «Про органи самоорганізації населення» товариств водокористувачів.

За структурою суб’єкти господарювання різних форм власності розподіляються:

комунальні підприємства – 80 од.;

приватні підприємства – 17 од.;

товариства водокористувачів – 1 од.

Основним результатом Програми є збільшення на початок 2016 року населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням, до 536 од. в порівнянні з 409 населеними пунктами в 2008 році (на початку дії Програми), тобто на 127 населених пунктів, з охопленням біля 82% населення області.

Питома вага населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням, становить 58%.

Для порівняння – з 29753 населених пунктів України забезпечено централізованим водопостачанням 5676 од. або 19%.

Аналогічний показник по сусіднім областям становить: Одеська – 27,3%, Херсонська – 41%.

Збудовано і введено в експлуатацію 179 колективних установок очистки питної води загальною потужністю майже 900 м3/добу, що з розрахунку 3 л очищеної води на людину за добу дозволяє забезпечити якісною водою біля 300 тис. осіб.

Забезпечено системне, щорічне врахування в бюджетах сільських, селищних, міських рад, у комунальній власності яких знаходяться об’єкти водопостачання, видатків на капітальний ремонт і реконструкцію об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, сумарний обсяг яких коливається в межах 15-18 млн. грн. щорічно.

Забезпечена акредитація відомчих лабораторій контролю якості питної води на 9 найбільш потужних підприємствах міст обласного і районного значення, якими забезпечується централізоване водопостачання 60% населення області.

Забезпечено технологічний облік видобутку та відпуску води на рівні 100% в містах області та 70% в сільській місцевості, а також комерційний облік водоспоживання споживачами на рівні 85% – в міських населених пунктах та 73% – в сільській місцевості.

За інформацією, яка надходить від місцевих органів самоврядування основним проблемним питаннями, які виникли під час реалізації Програми, є:

ліквідація на державному і місцевому рівнях структури управління і фінансування сільської комунальної служби, яка існувала в системі Мінагрополітики України – сількомунгоспи.

припинення з 2012 року фінансування з державного бюджету цільових субвенцій та державних бюджетних програм, зокрема Питна вода України.

Оптимізація на державному рівні структури Державної служби геології та надр України та місцевих гідрогеологічних партій (експедицій) та повне припинення державного фінансування замовлень на пошук запасів підземних вод питної якості.

Внаслідок цього рівень освоєних запасів підземних вод в Миколаївській області становить 23%.

Депутатами зауважено, що керівництво органів місцевого самоврядування області виявились неготовими до змін у державі у підходах до вирішення питань водозабезпечення територій, хоча Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерство фінансів, Міністерство економіки України, надавало роз’яснення стосовно реальних джерел залучення державних коштів на реалізацію завдань з розвитку водопровідно-каналізаційного господарства області, а саме: держав-ний фонд регіонального розвитку; субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій; субвенція на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад.

В цілому фінансовий ресурс по вищезазначених джерелах доволі суттєвий і дозволяє поетапно, щорічно вирішувати нагальні питання розвитку питного водопостачання в області.

Водночас, протягом 2014-2016 років відслідковується певна неготовність, а подекуди і небажання органів місцевого самоврядування використовувати механізми залучення державних коштів по вищезазначених програмах.

Залишається тенденція очікування «прямого» фінансування і неготовність до конкурсного відбору інфраструктурних проектів, що пояснюється низьким рівнем кваліфікації спеціалістів селищних та сільських рад.

Виходячи з вищезазначеного, постійна комісія

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Гладкова Є.Л. щодо стану виконання обласної Програми «Питна вода Миколаївщини» на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради № 5 від 28.03.2008 року, взяти до відома.

2. Відмітити необхідність більш активної роботи управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації в питаннях роз’яснення механізмів залучення державних коштів на розвиток водопровідно-каналізаційного господарства області.

3. Рекомендувати Миколаївській облдержадміністрації:

звернутись на адресу Кабінету Міністрів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України стосовно передбачення щорічних видатків з державного бюджету на фінансування гідрогеологічних підприємств на території області з пошуку запасів підземних вод питної якості (буріння пошуково-експлуатаційних свердловин) та реалізацію заходів Загальнодержавної програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки;

підготувати та надати постійній комісії інформаційну брошуру щодо роз’яснення механізмів та висвітлення практичних питань залучення державних коштів на реалізацію проектів з розвитку водопровідно-каналізаційного господарства області, виготовленню проектно-кошторисної документації, проведенню її державної інвестиційної експертизи та подання до комісії облдержадміністрації для проведення незалежного конкурсного відбору проектів з метою її подальшого розповсюдження серед органів місцевого самоврядування.

Строк: ІІІ квартал 2016 року.

3. Рекомендувати міським (міст обласного значення) головам, головам районних рад:

1) передбачити в місцевих бюджетах видатки на:

виготовлення нової та корегування наявної проектно-кошторисної документації по об’єктах розвитку систем водопостачання населених пунктів та проведення її державної інвестиційної експертизи з метою подальшої участі у конкурсному відборі проектів розвитку за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку;

оновлення рухомого складу спецавтотранспорту, який відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, для забезпечення відвозу питної води;

впровадження колективних установок очистки питної поди в закладах освіти та охорони здоров’я;

придбання експрес-лабораторій контролю якості питної води;

реалізацію інших заходів в рамках прийнятих міських та районних програм з розвитку систем водопостачання та водовідведення;

2) залучати кошти приватних інвесторів на умовах визначених Законом України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності»;

3) залучати інвестиції у розвиток систем водопостачання та водовідведення за рахунок грантів, кредитів міжнародних організацій, банків, благодійних внесків.

Інформацію по вищезазначених питаннях надавати щокварталу до 25 числа місяця наступного за звітнім на адресу управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

Голова постійної

комісії обласної ради								Г.В. Ташлик