- МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ

обласної ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності, приватизації та капітального будівництва

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

| 13 липня 2017 року | Миколаїв | № | 7 |
| --- | --- | --- | --- |

Про стан виконання Комплексної соціально-еконо-мічної програми забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2013-2017 роки, затверд-женої рішенням обласної ради від 21.12.2012 №15

Розглянувши інформацію Миколаївського регіонального управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» щодо стану виконання Комплексної соціально-економічної програми забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 21.12.2012 №15, викладену у листі № 569-03 від 03.07.2017, заслухавши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія обласної ради

КОНСТАТУЄ:

Метою Комплексної соціально-економічної програми забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2013-2017 роки, визначено підвищення рівня забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла.

На пільгове довготермінове кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію),  придбання житла, згідно Порядку використання коштів обласного бюджету для забезпечення громадян житлом у Миколаївській області, затвердженого рішенням обласної ради від 21.12.2012 № 16, у 2016 та 2017 роках Програмою передбачено виділення 4,5 млн.грн. та 5,0 млн.грн. відповідно.

Із фактично виділених у 2016 році з обласного бюджету коштів у сумі 2564,0 тис.грн., що становить майже 57 відсотків планових показників, фактично використано (перераховано позичальникам) 2563,839 тис.грн. та забезпечено укладання 8 кредитних договорів на зазначену суму у районах області (смт Березанка – 2 квартири, смт Врадіївка – 1 будинок, м. Вознесенськ – 2 квартири, с. Надбузьке Миколаївського району – 1 будинок; м. Баштанка – будинок та квартира).

У 2017 році на зазначені заходи виділено 2600 тис.грн., що становить 52 відсотка планових показників. На сьогодні ведеться робота щодо організації проведення Координаційної ради з питань розвитку житлового будівництва у Миколаївській області та після її проведення і затвердження переліку кандидатів на отримання пільгового довготермінового кредиту за рахунок коштів обласного бюджету на придбання житла згідно державної житлової програми буде проводитись робота щодо кредитування молодих сімей.

На надання часткової компенсації відсоткових ставок кредитів комерційних банків, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 853, у 2016 та 2017 роках Програмою передбачено виділення по 0,05 млн.грн. відповідно.

З обласного бюджету кошти не виділялись у зв’язку з відсутністю потреби, оскільки видані раніше кредити погашені і немає потреби в частковій компенсації відсоткових ставок кредитів комерційних банків.

Державної підтримки згідно з Порядком забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року № 140, та надання цільової фінансової підтримки згідно з Порядком надання цільової фінансової підтримки громадянам на обов’язковий власний внесок при здешевленні вартості іпотечних кредитів на будівництво (реконструкцію), придбання доступного житла за рахунок коштів місцевих бюджетів, затвердженого рішенням обласної ради від 21 грудня 2012 року № 17, не здійснювалось у зв’язку з відсутністю фінансування.

Депутатами взято до уваги, що у 2017 році закінчується строк дії Комплексної соціально-економічної програми забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 21.12.2012 №15.

Виходячи з вищезазначеного, постійна комісія

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію в.о. директора регіонального управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» Федорончука В.М. щодо стану виконання Комплексної соціально-економічної програми забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 21.12.2012 №15, взяти до відома.

2. Взяти до уваги, що управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області приймає участь у державному фінансовому аудиті виконання бюджетних програм в Миколаївському регіональному управлінні державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» за період з 01.01.2014 по 31.12.2016.

3. Регіональному управлінню державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» забезпечити:

вжиття заходів щодо стовідсоткового використання коштів, передбачених обласним бюджетом на виконання заходів програми у 2017 році;

надання повного звіту про виконання Комплексної соціально-економічної програми забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 21.12.2012 №15, (по кожному з заходів окремо) з урахуванням висновків державного фінансового аудиту.

Голова постійної

комісії обласної ради								Г.В. Ташлик