- МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ

обласної ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності, приватизації та капітального будівництва

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

| 13 липня 2017 року | Миколаїв | № | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Про стан виконання обласної Програми поводження з твердими побутовими відходами в Миколаївській області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 21.11.2008 № 6

Розглянувши інформацію управління житлово-комунального господ-дарства облдержадміністрації щодо стану виконання обласної Програми поводження з твердими побутовими відходами в Миколаївській області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 21.11.2008 № 6, (далі – Програма), викладену у листі № 639/01-03 від 03.07.2017, заслухавши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія обласної ради

КОНСТАТУЄ:

Метою Програми є координація дій усіх гілок влади, суб'єктів господарювання та активізація населення для створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, знешкодження та захоронення побутових відходів, проведенню комплексної оцінки екологічного стану сміттєзвалищ із залученням фахівців відповідних галузей, впровадженню нових та розширенню і модернізації діючих потужностей, впорядкуванню, облаштуванню та узаконенню існуючих сміттєзвалищ, обмеженню їх шкідливого вплину на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, створення ефективної системи управління у сфері поводження з побутовими відходами.

Визначені завдання Програми передбачено розв’язати шляхом вжиття організаційних заходів.

Відповідальність за належне поводження з твердими побутовими відходами (далі – ТПВ) згідно Закону України «Про відходи» покладається на власників відходів, які одночасно є землекористувачами з визначеними місцями земельних ділянок, а також на органи місцевого самоврядування на територіях загального користування.

Фінансування заходів Програми передбачено за рахунок місцевих бюджетів, коштів спеціалізованих підприємств та інвестиційних коштів. Використання коштів обласного бюджету не передбачено.

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації проінформовано постійну комісію про стан виконання обласної Програми поводження з твердими побутовими відходами в Миколаївській області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 21.11.2008 № 6 (лист № 639/01-03 від 03.07.2017).

Як і в цілому по Україні, в Миколаївській області існує низка проблем, пов’язаних з поводженням з побутовими відходами.

Відповідно до Порядку ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 №1216 полігон має санітарно – технічний паспорт та паспорт місця видалення відходів.

Основними проблемними питаннями органів місцевого самоврядування є доволі низький рівень роботи по впорядкуванню питань землекористування по ділянках, на яких розташовані місця видалення ТПВ та паспортизації місць видалення ТПВ та інших місць видалення відходів, зі складанням санітарно-технічних паспортів, низький рівень укомплектування сміттєзвалищ спеціальною технікою, системи водопостачання та пожежного водопостачання, освітлення і огорож.

На цей час санітарно-технічні паспорти на полігони ТПВ оформлені лише в м.Миколаїв, м.Вознесенськ, м.Очакові, м.Южноукраїнськ, м.Снігурівка, с.Лугове Березанського району.

Крім того, рівень реалізації власних (самоврядних) повноважень органів місцевого самоврядування в частині спрямування бюджетних видатків на впорядкування питань розробки паспортів полігонів (сміттєзвалищ) ТПВ, землевідведення є недостатнім згідно сучасних вимог природоохоронного законодавства.

Відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 органами місцевого самоврядування розроблені та затверджені рішеннями відповідних рад тарифи на послуги із захоронення, перевезення та вивезення ТПВ.

В 2017 році в містах обласного значення: Первомайськ, Очаків, Южноукраїнськ (КП «Служба комунального господарства») переглянуто діючи тарифи у сфері поводження з побутовими відходами та затверджені відповід-ними рішеннями: виконавчого комітету Первомайської міської ради від 28.02.2017 № 102, виконавчого комітету Очаківської міської ради від 16.03.2017 № 38, виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 18.01.2017 № 10.

На виконання наказу Мінбуду України від 10.01.2006 № 6 схеми санітарної очистки населених пунктів розроблені в містах та переважній більшості селищах міського типу. Водночас зазначені схеми розроблялись без залучення спеціалізованих науково-дослідних установ та в переважній більшості не вирішують питань роздільного збирання ТПВ, 100%-го охоплення договорами утворювачів ТПВ, оновлення рухомого складу техніки.

В обласному центрі м. Миколаїв схема санітарної очистки розробляється  за участю ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» Мінрегіону України. Розробка проекту «Схема санітарного очищення та прибирання м. Миколаєва» здійснюється за трьома етапами (І - визначення обсягів накопичення твердих побутових відходів, шляхом проведення досліджень морфологічного та фракційного складу ТПВ; ІІ - розроблення ТЕО сміттепереробного комплексу; ІІІ - розроблення вихідних даних для проекту Схеми санітарної очистки та прибирання м. Миколаєва).

Рішенням Миколаївської міської ради від 31.05.2017 № 21/9 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 13/26 «Про міській бюджет міста Миколаєва на 2017 рік» внесені зміни до переліку об'єктів, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища бюджету міста Миколаєва у 2017 році - затверджені видатки в сумі 400,0 тис. грн. на розробку схеми санітарного очищення та визначення норм утворення твердих побутових відходів для міста Миколаєва.

Депутатами звернуто увагу, що згідно постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг від 04.04.2017 № 467 затверджені Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів, у відповідності до яких господарська діяльність суб’єктів господарювання потребує приведення у відповідність вже до 01.01.2018.

Згідно зазначених умов Ліцензіати для виконання відповідних робіт повинні забезпечити наявність необхідних засобів механізації контрольно-пропускного пункту, контрольно-дезінфікуючої зони, приладів радіометричного контролю, автомобільних ваг, гідротехнічних споруд від затоплення зливовими та талими водами, дренажної системи, огорожі, протифільтраційного екрану, проекту рекультивації кожної черги полігону та проекту рекультивації полігону після його закриття.

На цей час триває другий етап виконання програми (2015-2020 роки), який зокрема передбачає розповсюдження найбільш ефективних проектів щодо роздільного збирання побутових відходів, перероблення побутових відходів, модернізація сміттєзвалищ із захоронення побутових відходів; будівництво сучасних сміттєзвалищ та полігонів побутових відходів тощо.

З метою зменшення обсягів накопичення ТПВ на відповідних територіях, покращення екологічної ситуації в області проводиться робота по впровадженню сучасних технологій у сфері поводження з твердими побутовими відходами у містах: Миколаїв, Вознесенськ та Первомайськ, які займають основну питому вагу в загальному обсязі утворення і накопичення ТПВ.

Зокрема в м. Миколаїв підготовлено інвестиційний проект щодо відпрацювання системи екологічного поводження з твердими побутовими відходами шляхом впровадження в міському господарстві новітніх технологій організації збирання, сортування, переробки та захоронення відходів, який передбачає поліпшення системи прибирання із залученням спецтехніки, збирання, вивезення на збудовані заводи з сортування та переробки ТПВ, при цьому на полігон буде вивозитись до 10 % відходів. Реалізація зазначеного капіталоємного проекту (442,8 млн.грн.) потребує залучення інвестиційних ресурсів.

З метою реалізації проекту будівництва заводу з переробки та утилізації твердих побутових відходів у місті Миколаєві міським головою видано  розпорядження від 27.01.2017 № 15-р «Про створення робочої групи для реалізації проекту будівництва заводу та утилізації твердих побутових відходів у місті Миколаєві», яким затверджено склад робочої групи для реалізації проекту будівництва заводу з переробки та утилізації твердих побутових відходів у місті Миколаєві, заходи для реалізації зазначеного проекту.

17.03.2017 відбулося чергове засідання робочої групи щодо реалізації проекту будівництва заводу з переробки та утилізації твердих побутових відходів у місті Миколаєві, на якому прийняті до розгляду інвестиційні пропозиції потенційних інвесторів: ТОВ «Вердіс» (м.Одеса), Jan Vsiansky (Чеська Республіка) разом з IMOP Corporation, Gorgeous Investments, фінська компанія «Doranova», «Ecodevelop» щодо будівництва сміттєпереробного комплексу.

На цей час продовжує працювати робоча група для реалізації проекту будівництва заводу з переробки та утилізації твердих побутових відходів у місті Миколаєві, за результатами роботи  якої буде  визначено переможця.

Поряд з цим, з метою вирішення нагальних питань розвитку потужностей в сфері поводження з ТПВ органами місцевого самоврядування плануються такі заходи, які увійшли до Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 30.07.2015 №7, зокрема:

будівництво полігону твердих побутових відходів у смт Криве Озеро (орієнтовна вартість проекту – 5,0 млн.грн.);

будівництво полігону твердих побутових відходів в м.Первомайськ (орієнтовна вартість проекту – 25,8 млн.грн. в цінах 2012 року, орієнтовна вартість проекту на цей час – 60,0 млн.грн.);

створення «Комплексу із сортування та повної переробки ТПВ з отриманням альтернативних видів палива у м.Вознесенську» (орієнтовна вартість проекту – 41,5 млн.грн. в цінах  2010 року, орієнтовна вартість на цей час 80,0 млн.грн.);

проект «Зелена карта безтарифних відходів «GRIN Map» (уведення процесу роздільного поводження з відходами) м.Южноукраїнськ - орієнтовна вартість проекту – 4,0 млн.грн.);

відпрацювання системи екологічного поводження з твердими побутовими відходами шляхом новітніх технологій організації збору, сортування, переробки та захоронення відходів у м.Миколаєві (орієнтовна вартість проекту – 442,8 млн.грн.);

будівництво полігону ТПВ в смт Арбузинка Арбузинського району Миколаївської області (орієнтовна вартість проекту – 1,8 млн.грн.);

будівництво та реконструкція полігонів для зберігання ТПВ, впровадження нових сучасних технологій у сфері збору, сортування, транспортування та переробки ТПВ у Баштанському районі (орієнтовна вартість проекту 5,8 млн.грн.).

Джерелами фінансування зазначених проектів передбачаються кошти ДФРР, місцевих бюджетів, а також кошти інвесторів, пошук яких триває.

Виходячи з вищезазначеного, постійна комісія

ВИРІШИЛА:

1. Інформація начальника управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Гладкова Є.Л. про стан виконання обласної Програми поводження з твердими побутовими відходами в Миколаївській області, затвердженої рішенням обласної ради від 21 листопада 2008 року № 6, взяти до відома.

2. Відмітити, що вирішення проблемних питань переробки ТВП, передбачених обласною Програмою, є актуальним для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Миколаївської області і потребує скоординованих дій усіх зацікавлених суб‘єктів.

3. Зазначити, що протягом своєї дії обласна Програма поводження з ТВП в Миколаївській області виконувалася не в повній мірі, у тому числі з питань організаційного характеру.

4. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміні-страції:

разом з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування вжити дієвих заходів щодо забезпечення своєчасного та належного виконання заходів Програми;

посилити контроль за виконанням заходів Програми.

5. Запропонувати міським (міст обласного значення) головам, головам районних, селищних, сільських рад, об`єднаних територіальних громад:

організувати за участю територіальних підрозділів головного управління ДСНС України у Миколаївській області, державної екологічної інспекції в Миколаївській області проведення моніторингових обстежень та перевірок місць розміщення відходів щодо дотримання вимог чинного законодавства в сфері поводження з відходами.

Строк: протягом 2017 року;

забезпечити експлуатацію полігонів та сміттєзвалищ у відповідності до вимог Правил експлуатації полігонів побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01.12.2010 № 435;

передбачити в місцевих бюджетах на 2017 рік кошти на першочергові заходи щодо вирішення питань в сфері поводження з твердими побутовими відходами в населених пунктах області (виготовлення санітарно-технічних паспортів полігонів твердих побутових відходів та актів вибору їх земельних ділянок, затвердження норм утворення ТПВ, оновлення рухомого складу спецтехніки, оновлення контейнерного парку (придбання контейнерів, в т.ч. для роздільного збирання твердих побутових відходів);

забезпечити виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання позитивного висновку держінвестекспертизи на будівництво нових і реконструкцію діючих полігонів ТПВ з метою приведення їх стану до сучасних санітарних і екологічних вимог та створення умов для залучення коштів державного бюджету на реалізацію зазначених проектів;

продовжити роботу щодо упорядкування діючих сміттєзвалищ з облаштуванням під'їзних шляхів, водопостачання, освітлення, створення санітарно-захисних зон з висадженням природних зелених насаджень;

терміново провести відповідні організаційні заходи щодо забезпечення приведення діяльності підпорядкованих вам підприємств у сфері захоронення побутових відходів у відповідність до ліцензійних вимог, встановлених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, від 04.04.2017 № 467.

Строк: до 01.01.2018

Інформацію по вищезазначених питаннях надавати щокварталу до 25 числа місяця наступного за звітнім на адресу управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

6. Запропонувати державній екологічній інспекції в Миколаївській області (Бабенку)  посилити контрольні заходи по відношенню до балансоутримувачів та власників полігонів твердих побутових відходів щодо додержання природоохоронного та санітарного законодавства підчас поводження з відходами.

Голова постійної

комісії обласної ради								Г.В. Ташлик