- МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ

обласної ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності, приватизації та капітального будівництва

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

| 13 липня 2017 року | Миколаїв | № | 5 |
| --- | --- | --- | --- |

Про стан виконання обласної Програми часткового відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаю-чих заходів у житловому фонді на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 11.03.2016 № 3

Розглянувши інформацію управління житлово-комунального господ-дарства облдержадміністрації щодо стану виконання обласної Програми часткового відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому фонді на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 11.03.2016 № 3, викладену у листах № 639/01-03 від 03.07.2017, заслухавши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія обласної ради

КОНСТАТУЄ:

Для Державної підтримки енергозбереження в житловому фонді в Україні затверджено урядову програму допомоги населенню при утепленні індивідуального житла, придбанні твердопаливних котлів для заміщення природного газу альтернативними видами палива відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 року №1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження».

В рамках виконання вищезазначеної постанови в Миколаївській області за пропозицією облдержадміністрації рішенням обласної ради від 11.03.2016 № 3 затверджено обласну Програму часткового відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому фонді на 2016-2020 роки (далі – Програма).

Зазначена Програма почала діяти фактично тільки в VI кварталі 2016 року. За цей період у 2016 році перші 5 пілотних ОСББ (2 ОСМД в м. Миколаєві, 1 - м. Вознесенськ, 2 - с. Трикрати Вознесенського району) отримали компенсацію з обласного бюджету на заходи з енергозбереження на загальну суму 20,9 тис.грн. Враховуючи незначний розмір кредиту (10 тис.грн.) основним напрямом використання коштів стало придбання вікон з енергозберігаючими склопакетами для місць загального користування.

Враховуючи надзвичайну актуальність впровадження енергозберігаючих  заходів в житловому фонді обласною радою прийнято рішення від 22.12.2016 №12 про виділення у 2017 році 300 тис. грн. з обласного бюджету на зазначені заходи та рішення від 27.04.2017 № 10 про зміну граничного рівня зазначеного кредиту з 10 тис. грн. до 60 тис. грн.

В поточному році за станом на 01.06.2017 7 ОСББ (2 ОСМД в м. Миколаєві, 2 - м. Вознесенськ, 3 - с. Трикрати Вознесенського району) отримали компенсацію з обласного бюджету на заходи з енергозбереження на загальну суму 36,3 грн. Враховуючи незначний розмір кредиту (10 тис.грн.) основним напрямом використання коштів стало придбання вікон з енергозбе-рігаючими склопакетами для місць загального користування та вхідні двері з утепленими опорами.

Разом з цим, постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 69 внесені зміни, які обмежують коло позичальників за цією програмою, а саме: обов’язковою умовою для включення уповноваженою установою відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником документів, що підтверджують наявність приладу обліку теплової енергії (лічильника) в багатоквартирному будинку.

Облдержадміністрацією направлено листа Державному агентству з енер-гоефективності та енергозбереження України з пропозицією розповсюдити дії цієї постанови Кабінету Міністрів України (абзац 32 підпункту 4 пункту 5 Порядку) тільки на позичальників, які отримують централізоване опалення (лист від 16.05.2017 №523/0/05-3/1-17). На цей час питання не вирішено.

Виходячи з вищезазначеного, постійна комісія

ВИРІШИЛА:

1. Інформація начальника управління житлово-комунального господа-рства облдержадміністрації Гладкова Є.Л. про стан виконання обласної Прог-рами часткового відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому фонді на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 11.03.2016 № 3, взяти до відома.

2. Звернути увагу управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації на незначний відсоток використання коштів передба-чених обласним бюджетом на виконання заходів програми (6,9% у 2016 році, 12% - за станом за 01.06.2017) та участь вузького сегменту користувачів: у 2016 та 2017 роках участь в програмі взяли участь лише ОСМД, які розташовані тільки в м. Миколаєві, м. Вознесенськ, с. Трикрати Вознесенського району.

3. Рекомендувати управлінню житлово-комунального господарства посилити роз‘яснювальну роботу у районах області щодо переваг зазначеної Програми, запровадити практику проведення виїзних консультацій та вжити заходів щодо стовідсоткового використання коштів, передбачених обласним бюджетом на виконання заходів програми у 2017 році.

4. Запропонувати міським (міст обласного значення) головам, головам районних, селищних, сільських рад, об`єднаних територіальних громад:

для підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків розробити та затвердити районні та міські Програми часткового відшкодування кредитів на реалізацію заходів з енергозбереження в житловому фонді по аналогії до положень обласної Програми часткового відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому фонді на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Миколаївської обласної ради від 11.03.2016 № 3.

передбачити видатки в місцевих бюджетах на фінансування заходів районних та міських Програм часткового відшкодування кредитів на реалізацію заходів з енергозбереження в житловому фонді по аналогії до положень обласної Програми часткового відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому фонді на 2016-2020 роки.

укласти угоди з фінансовими установами АТ «Ощадбанк», АБ «Укр-газбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Укрексімбанк» на відшкодування кре-дитних ресурсів на заходи з енергозбереження фізичним особам, ОСББ, ЖБК відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056.

Строк: до 01.09.2017.

Голова постійної

комісії обласної ради								Г.В. Ташлик