# МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ

обласної ради з питань промислової політики та підприємництва, енергетики та енергозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури

В И С Н О В К И

| 03 березня 2016 року | Миколаїв | № | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Про хід виконання рішення щодо депутатського запиту Т.В. Демченко

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, враховуючи інформацію облдержадміністрації про хід виконання рішення обласної ради від 03.12.2015 № 7, постійна комісія обласної ради

КОНСТАТУЄ:

Загальний обсяг фінансування на ремонт доріг загального користування у 2015 році становить 123,6 млн. грн., з них:

за рахунок коштів державного бюджету на суму 111,6 млн. грн.,

за рахунок коштів обласного бюджету на суму 12,0 млн. грн.

Станом на цей день освоєно 110,2 млн. грн., з яких за рахунок державного бюджету 98,2 млн. грн., за рахунок обласного бюджету 12,0 млн. грн. Слід зазначити, що із загального комплексу виконаних робіт з експлуатаційного утримання 75% коштів спрямовано на ямковий ремонт покриття.

На даний час по області ліквідовано ямковості на 1140 км площею 
347,6 тис. м2. (на початок року ямковістю було вражено понад 2461 км, площею 793,7 тис. м2).

На дорогах державного значення ліквідовано ямковості 727 км, площею 248,4 тис. м2. Залишок ямковості становить 334 км, площею       222,3 тис. м2.

На дорогах місцевого значення ліквідовано ямковості 413,4 км, площею 99,3 тис. м2. Залишок ямковості становить 987 км, площею         223,8 тис. м2.

Також ліквідовано 3066 м.п. тріщин у покритті автодоріг.

У листопаді 2015 року Укравтодору надано на розгляд проект плану на 2016 рік (на умовах співфінансування) з обсягом робіт на загальну суму 
816,5 млн. грн., в тому числі за рахунок державного бюджету – 766,7 млн. грн., за рахунок місцевих бюджетів – 49,8 млн. грн., що складає 10% від загального планового обсягу. Департаменту фінансів облдержадміністрації надані пропозиції щодо обсягу фінансування на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування Миколаївської області в сумі 
12 млн. грн., для врахування при підготовці бюджету Миколаївської області на 2016 рік.

У 2015 році на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в місцевих бюджетах затверджено кошти в сумі 151,5 млн. грн., станом на 01.12.2015 освоєно 111,1 млн. грн.

З метою належної підготовки дорожнього господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років, забезпечення сталого функціонування та безперебійного руху автомобільного транспорту автомобільними дорогами загального користування на території Миколаївської області районам та містам області надані відповідні доручення.

За інформацією райдержадміністрацій та міськвиконкомів для зимової експлуатації вулиць і доріг комунальної власності заготовлено 20 тис.т посипкових матеріалів, що становить 97,6%.

За інформацією служби автомобільних доріг у Миколаївській області для зимової експлуатації автомобільних доріг загального користування станом на 03.12.2015 заготовлено 5533,7 т протиожиледних матеріалів, що становить 35,3% від потреби; 3016,7 т солі – 85,9%; 4019,3 т відсіву та піску – 33,8%.

Разом з цим, з метою недопущення зростання соціальної напруги серед мешканців області та забезпечення безпеки дорожнього руху, облдержадміністрація звернулась до Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної Ради України з питань транспорту, Міністерства інфраструктури України, Укравтодору та до народних депутатів України від Миколаївської області з проханням посприяти у виділенні фінансового ресурсу на виконання робіт з відновлення автомобільних доріг області.

Враховуючи вищевикладене, постійна комісія обласної ради

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію заступника начальника управління інфраструктури облдержадміністрації Сікорського С.В. про хід виконання рішення обласної ради від 03 грудня 2015 року № 7 «Про депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т.В.» взяти до відома.

2. Враховуючи, що управлінням інфраструктури облдержадміністрації надано обласній раді та депутату обласної ради Демченко Т.В. письмову інформацію з цього питання, внести зазначений проект рішення на розгляд четвертої сесії обласної ради. Зняти з контролю рішення обласної ради від   03 грудня 2015 року № 7 «Про депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т.В.».

Голова постійної

комісії обласної ради							    П.В. Ковальчук