# МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ

обласної ради з питань промислової політики та підприємництва, енергетики та енергозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури

В И С Н О В К И

| 03 березня 2016 року | Миколаїв | № | 9 |
| --- | --- | --- | --- |

Про погодження інвестиційної Програми

обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» на 2016 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, а також про стан виконання інвестиційної Програми обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» на 2015 рік, беручи до уваги лист облдержадміністрації щодо внесення питань на розгляд сесії обласної ради, постійна комісія обласної ради

КОНСТАТУЄ:

Інвестиційна Програма обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» на 2015 рік, погоджена рішенням обласної ради від 30 липня 2015 року № 9, у частині здійснення заходів на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області на суму 4341,64 тис. гривень (без ПДВ) не виконана.

Так, заходи з технічного переоснащення котелень на загальну суму 2518,58 тис.грн. та з реконструкції теплових мереж на загальну суму 1823,06 тис.грн. не виконані у повному обсязі. На цей час придбані лише матеріали на загальну суму 69,13 тис. грн., а проведення будівельно-монтажних робіт заплановано комунальним підприємством на ІІ та IV квартали 2016 року.

Інвестиційною Програмою обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» на 2016 рік передбачено встановлення приладів обліку теплової енергії на житлових будинках м. Миколаєва.

Загальний обсяг коштів, що передбачено залучити для реалізації Програми складає 9532,39 тис. грн.

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію головного інженера обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Бородіна В.А. про стан виконання інвестиційної Програми обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» на 2015 рік та про необхідність погодження інвестиційної Програми обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» на 2016 рік взяти до відома.

2. Продовжити контроль за виконанням рішення Миколаївської обласної ради від 30 липня 2015 року № 9 «Про погодження інвестиційної Програми обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» на 2015 рік» як такого, що потребує повного виконання.

3. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміні-страції, як органу управління, взяти під контроль стан виконання ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» інвестиційної Програми на 2015 рік та надання інформації обласній раді у встановлені рішенням обласної ради строки.

4. Враховуючи необхідність оснащення житлового фонду вузлами обліку теплової енергії підтримати проект рішення щодо погодження інвестиційної Програми обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» на 2016 рік та внести питання та доопрацьований проект рішення на розгляд четвертої сесії обласної ради сьомого скликання.

Голова постійної

комісії обласної ради							    П.В. Ковальчук