# МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ

обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

| 10 березня 2017 року | Миколаїв | № | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Про матеріально-технічне забезпечення обласної клінічної лікарні, у тому числі щодо ситуації, яка склалася із введенням в дію пологового відділення обласної клінічної лікарні

Заслухавши та обговоривши інформацію управління охорони здоров’я облдержадміністрації з цього питання, постійна комісія обласної ради

Констатує:

За інформацією управління охорони здоров’я облдержадміністрації продовжується робота щодо створення III рівня надання високоспеціалізованої акушерсько-гінекологічної допомоги (зокрема, створення обласного пологового відділення на базі Миколаївської обласної лікарні).

В приміщенні, в якому передбачається розташування вищезазначеного відділення, завершуються капітальні ремонтні роботи (зокрема, на даний час ведуться оздоблювальні роботи). На 2016 рік в обласному бюджеті розвитку на проведення капітального ремонту відділення було передбачено 2,9 млн. грн. замовник – управління капітального будівництва облдержадміністрації). Замовником виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт акушерсько-гінекологічного відділення на 2-му поверсі 4-поверхового лікувального корпусу обласної лікарні по вул. Київській, 1 в м. Миколаєві» є управління капітального будівництва (далі – УКБ) облдержадміністрації. Планується введення в експлуатацію відділення на 20 ліжко-місця загальною площею 391,9 м2. На сьогодні у відділенні продовжуються ремонтні роботи.

У ході проведення робіт виникла невідповідність розробленої проектно-кошторисної документації з фактично необхідними роботами по об’єкту.  У складі робочої групи спільно з представниками УКБ ОДА, обласної лікарні, проектної організації, УОЗ ОДА прийнято рішення щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації в частині збільшення точок приєднання киснепроводу з 5 до 14 та конструктивні зміни до монтажної частини проекту. В свою чергу, УКБ звернулось до проектної організації ТОВ «Миколаїв-проект» з проханням коригування проектно-кошторисної документації. Станом на 06.03.2017 проект відкориговано у повній відповідності з вимогами експлуатуючої організації – обласної клінічної лікарні. Кінцеві терміни завершення робіт та введення його в експлуатацію не визначено.

В обласному бюджеті на 2017 рік передбачено 11,8 млн грн. для закупівлі обладнання для обласного пологового відділення. На даний час створено робочу групу з числа обласних фахівців, підготовлено попередній перелік обладнання, необхідного для запуску та функціонування відділення, сформульовані медико-технічні вимоги, готується документація для проведення тендерних закупівель.

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до уваги інформацію управління капітального будівництва облдержадміністрації про завершення ремонтно-будівельних робіт та введенню акушерсько-гінекологічного відділення обласної клінічної лікарні в експлуатацію до 31 березня 2017 року  та інформацію управління охорони здоров’я облдержадміністрації про укомплектування кадрами і обладнанням цього відділення до 31 серпня 2017 року.

2. Обласній державній адміністрації, управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації вжити заходів щодо створення в області III рівня надання високоспеціалізованої акушерсько-гінекологічної допомоги, у тому числі завершення робіт та введення в експлуатацію акушерсько-гінекологічного відділення Миколаївської обласної клінічної лікарні.

3. Враховуючи депутатські звернення Лучного М.М., Демченко Т.В., обласній державній адміністрації, запропонувати Миколаївській міській раді розглянути питання щодо передачі цілісного майнового комплексу пологового будинку № 3 м. Миколаєва в обласну комунальну власність з метою утворення обласного пологового будинку.

4. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації невідкладно надати профільній постійній комісії обласної ради перелік необхідного додаткового обладнання для акушерсько-гінекологічного та реанімаційного відділень обласної клінічної лікарні; перелік об’єктів та медичного обладнання, які першочергово потребують ремонту із чітким зазначенням обсягів фінансування за рахунок коштів обласного бюджету на 2017 рік.

Голова постійної комісії обласної ради			                 М.М.Лучний