# МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ

обласної ради з питань соціальної політики,

охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

| 20 квітня 2016 року | Миколаїв | № | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Про хід виконання рішення обласної ради

від 21 грудня 2012 року № 26

Заслухавши та обговоривши інформацію управління охорони здоров'я облдержадміністрації щодо виконання рішення обласної ради від 21 грудня 2012 року №26 «Про надання згоди на реалізацію проекту "Капітальний ремонт головного та терапевтичного корпусів обласного протитуберкульозного диспансеру – закладу комунальної власності області по вул. Веселинівська, 4 у с. Надбузьке  Миколаївського району», постійна комісія вважає за необхідне зазначити.

З січня 2013 року по серпень 2014 року в Миколаївському обласному протитуберкульозному диспансері проведені наступні роботи:

утеплення фасадів головного та терапевтичного корпусів -100%.

утеплення покрівлі (горища): головний корпус - 100%;  терапевтичний корпус – 0%;

пофарбування будівель – 96%;

облицювання цоколів будівель керамічною плиткою – 54%;

роботи з ремонту штукатурки прямолінійних  відкосів всередині приміщень виконано на 72%.

Станом на 01 квітня 2016 року фінансування всіх проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій призупинено постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року №65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету».

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію управління охорони здоров’я облдержадміністрації щодо виконання рішення обласної ради від 21 грудня 2012 року №26 «Про надання згоди на реалізацію проекту "Капітальний ремонт головного та терапевтичного корпусів обласного протитуберкульозного диспансеру – закладу комунальної власності області по вул. Веселинівська, 4 у с. Надбузьке  Миколаївського району» взяти до відома.

2. Рекомендувати управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації вжити заходів щодо завершення робіт та усунення недоліків у виконаних роботах з реалізації проекту «Капітальний ремонт головного та терапевтичного корпусів обласного протитуберкульозного диспансеру – закладу комунальної власності області по вул. Веселинівська, 4 у с. Надбузьке Миколаївського району».

Про проведену роботу проінформувати постійну комісію обласної ради до                          01 листопада 2016 року.

3. Контроль за виконанням цих рекомендацій покласти на секретаря постійної комісії обласної ради.

| Голова постійної комісії обласної ради | М.М.Лучний |
| --- | --- |