# МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ

обласної ради з питань культури, науки і освіти,

сім'ї та молоді, спорту

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

| 15 серпня 2019 року | Миколаїв | № | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Про стан підготовки закладів освіти до нового навчального року

Розглянувши та обговоривши інформацію департаменту освіти і науки облдержадміністрації (лист від 06 серпня 2019 року № 3452/02/01-01.14) і зазначено питання, постійна комісія обласної ради

КОНСТАТУЄ:

З метою забезпечення вчасної та якісної підготовки закладів освіти області до нового навчального року, створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу департаментом освіти і науки облдержадміністрації проведено відповідні організаційні заходи та здійснюється моніторинг проведення робіт з підготовки закладів освіти до нового навчального року.

Загальна сума видатків місцевих бюджетів на проведення поточного ремонту в комунальних закладах загальної середньої та дошкільної освіти складає 61479,02 тис.грн. За станом на 1 серпня 2019 року до нового навчального року підготовлено 58 % закладів загальної середньої та 64 % закладів дошкільної освіти.

На виконання частини 6 статті 20 Закону України  «Про освіту» поточного року в загальноосвітніх навчальних закладах області передбачається створення доступності для маломобільних груп населення, а саме: облаштування внутрішніх санітарних вузлів у  34 закладах загальної середньої освіти, ремонт пандусів у 10 закладах. Роботи передбачається завершити до     10 жовтня поточного року. Затримка виконання робіт обумовлена повільним вирішенням питання співфінансування. Державним бюджетом на забезпечення належних санітарно-гігієничних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти передбачено 8591,798 тис. грн. та співфінансування з  місцевих бюджетів складатиме 1236,702 тис.грн. Наразі розробляється документація, розглядаються питання співфінансування.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 493 «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів у 2019 році» на 3 заклади загальної середньої освіти  передбачено 4537,8 тис.грн. Проектно-кошторисна документація в наявності. Рішення про співфінансування не прийнято по жодному закладу (Мішково-Погорілівська санаторна загальноосвітня школа-інтернат Миколаївської обласної ради , Новобузька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 та Вільнозапорізька школа Новобузької районної ради), що ставить під загрозу використання субвенції державного бюджету у поточному році.

За обмеженості фінансового ресурсу залишається складною  ситуація щодо капітального ремонту закладів загальної середньої освіти, які за результатами обстеження проектними організаціями потребують його проведення, а саме: будівля Новобузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1. Для вирішення питання прибудови теплого санвузла в Новобузькому педколеджі для потреб початкових класів зазначеної школи департаментом освіти і науки облдержадміністрації подавався на конкурс мікропроектів проект щодо виділення коштів на розроблення проектно-кошторисної документації. Асигнування не виділені.

Упродовж 8 років не вирішується питання капітального ремонту покрівлі Южноукраїського ліцею. Нерухоме майно перебуває у державній власності. Міністерством освіти і науки України видатки на капітальний ремонт не  передбачені.

В листопаді минулого року розпочато реконструкцію котельні Дмитрівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Куцурубської сільської ради          (117 дітей в навчальному році підвозились до інших шкіл). До цього часу роботи з реконструкції котельні не завершені.

На адресу обласної ради вкотре надходили листи щодо відновлення роботи Новобузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Новобузької районної ради, звернення депутата облансої ради Чорного С.В. щодо будівництва нового корпусу Мостівського НВК тощо.

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію департаменту освіти і науки облдержадміністрації про стан підготовки закладів освіти до нового навчального року  взяти до відома.

2. З метою створення умов для навчання та розвитку дітей, збереження їх здоров'я, зміцнення матеріально-технічної бази, отримання повноцінного та якісного харчування в закладах освіти області, на виконання відповідних рішень обласної ради, Заходів Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки рекомендувати облдержадміністрації, департаменту освіти і науки облдержадміністрації спільно з райдержадміністраціями, ОТГ, міськвиконкомами та органами місцевого самоврядування в межах повноважень провести організаційні заходи щодо:

2.1. Проведення та завершення в установленому порядку капітальних ремонтів, ремонтів, реконструкції, утеплення стін будівель та заміни віконних блоків, проведення поточних ремонтних робіт приміщень у закладах освіти області в термін до 24 серпня 2019 року.

2.2. Забезпечення підготовки приміщень загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, дошкільних навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, систем опалення, котелень, їдалень до нового навчального року та до зимового періоду в термін до 24 серпня 2019 року, звернувши особливу увагу на:

- підготовку класних кімнат, забезпечення їх утеплення, освітлення, оформлення відповідно до профілю навчання;

- ремонт їдалень та забезпечення їх меблями, посудом, холодним та гарячим проточним водопостачанням;

- підготовку спортивних залів, спортмайданчиків, забезпечення спортивним інвентарем з урахуванням можливостей місцевих бюджетів та спонсорської допомоги;

- проведення ремонтів котелень, систем опалення, проведення заходів з метою організації належного  опалення приміщень навчальних та дошкільних закладів;

- підготовку спальних корпусів шкіл-інтернатів, учнівських  гуртожитків професійно-технічних училищ, ліцеїв до нового навчального року та опалювального періоду;

- поновлення фонду шкільних бібліотек підручниками в повному обсязі, сучасною навчально-методичною, науково-популярною, довідниковою літературою;

- оснащення (оновлення) загальноосвітніх навчальних закладів сучасними комп’ютерними комплексами, підключення до мережі Інтернет за сучасними швидкісними каналами зв’язку;

-  благоустрій територій закладів освіти;

-  забезпечення шкіл підготовленими педагогічними  кадрами.

2.3. Виконання протипожежних заходів у закладах освіти, у разі необхідності виділення коштів при внесенні змін чи формуванні місцевих бюджетів на наступний рік з метою вирішення питання.

2.4. Відновлення роботи Новобузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Новобузької районної ради, будівництва нового корпусу Мостівського НВК Доманівського району.

Обстеження проектними організаціями будівель закладів освіти комунальної власності з метою запобігання руйнації приміщень та збереження життя дітей та викладачів.

2.5. Забезпечення організованим підвезенням до навчальних закладів усіх дітей сільської місцевості, які проживають на відстані понад 3 км від школи, та педагогічних працівників, провівши відповідну роботу щодо:

- перевірки технічного стану транспортних засобів, які будуть перевозити дітей та вжиття заходів з усунення виявлених недоліків;

-   здійснення поточного ремонту місцевих доріг за маршрутами шкільних автобусів;

-  укладання договорів на перевезення учнів;

- передбачення у місцевих бюджетах у повному обсязі коштів на утримання шкільних автобусів та забезпечення їх пально-мастильними матеріалами;

- забезпечення проходження водіями шкільних автобусів щоденних медичних оглядів та технічного стану транспорту;

- оновлення існуючого шкільного автопарку та придбання нових шкільних автобусів.

2.6. Забезпечення залучення до навчання 100% учнів, які проживають на закріплених територіях.

3. З метою належної організації харчування дітей у навчальних та дошкільних закладах області, забезпечення збалансованого, повноцінного та якісного харчування згідно з фізіологічними нормами, максимального охоплення усіх дітей харчуванням вжиття заходів щодо здійснення заготівлі основних продуктів харчування за максимально низькими цінами та залучення спонсорської допомоги.

4. Рекомендувати сільським, селищним головам, головам об’єднаних територіальних громад, міським головам, головам районних рад розглянути на сесіях відповідних рад питання співфінансування на придбання автобусів, комп’ютерної техніки з відповідним мультимедійним контентом, облаштування  внутрішніх санітарних вузлів, створення спортивних комплексів при закладах загальної середньої освіти в термін до 20 серпня 2019 року.

5. Враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 липня 2019 року № 493-р «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів у              2019 році», рекомендувати облдержадміністрації, Новобузькій міській раді та Новобузькій районній раді при підготовці проектів рішень про внесення змін до місцевих бюджетів на 2019 рік передбачити співфінансування проєктів на  створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах.

6. Враховуючи те, що нерухоме майно Южноукраїського ліцею перебуває у державній власності, рекомендувати облдержадміністрації, департаменту освіти і науки облдержадміністрації звернутися до Міністерства освіти і науки України щодо виділення з державного бюджету коштів на проведення капітального ремонту покрівлі цього навчального закладу.

7. Рекомендувати управлінню капітального будівництва взяти на контроль ведення робіт на об’єктах галузі освіти обласної комунальної власності, на які у цьому році виділялися кошти з обласного бюджету, забезпечити ефективне і цільове їх використання та своєчасне завершення робіт.

8. Заступнику голови обласної ради Кротову А.О. організувати виїзд депутатів обласної ради до навчальних закладів області з розгляду питання про стан підготовки закладів освіти до нового навчального року.

Депутатам обласної ради надати обласній раді у письмовому вигляді інформацію про стан підготовки закладів освіти до нового навчального року та основні проблемні питання.

9. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації надати обласній раді узагальнену інформацію про стан підготовки до нового навчального року (у тому числі у розрізі районів, міст, об’єднаних територіальних громад про підготовку до опалювального сезону, протипожежні заходи; по обласним комунальним закладам освіти надати проблемні питання з пожежної безпеки із зазначенням суми коштів, необхідної на їх вирішення) та виконання цих рекомендацій до 27 серпня 2019 року.

10. Повернутися до розгляду цього питання на наступному засіданні постійної комісії обласної ради.

Голова постійної комісії обласної ради			                 Н.ІВАНОВА